## Slide 1: Proyecto Chatbot
Fase 1: Planeación y Definición
Duración: 1 semanas
Reunión de inicio (Camilo Cairasco)
Definición de objetivos y alcance del chatbot
Identificación de fuentes TXT y tipos de datos.
Entregables
Acta de inicio del proyecto
Documento de planificación
Fase 2: Levantamiento de Requerimiento
Duración: 2 semanas
Toma de requerimientos funcionales y no funcionales
Revisión del formato de archivos TXT y estructura esperada.
Entregables
Documento de requerimientos
Ejemplos estructurados